|  |
| --- |
| **Список УК, не обеспечивших подготовку домов к отопительному сезону 2014-2015 гг.**  |
|
| **Организации** | **Кол-во****об-ов** | **Главные параметры риска** | **Акт о** **готовности** |
| **Свердловский район г. Перми** |
| ООО «УК «Пермские Моторы» | 44 | Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 4 |
| ООО «УК «Моторостроитель» | 99 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП  | 21 |
| ООО «УК «Жилсервис» | 7 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 1 |
| ООО «УК «Милый дом»  |  4 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО «УК «Мой дом» | 154 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 20 |
| ООО «УК «Технология Урала» | 9 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| **Мотовилихинский район г. Перми** |
| ООО «УК «Мастер комфорта»; | 135 | Выполнен низкий процент работ по ОЗП  | 1 |
|  ООО «УК «Стройком» | 9 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО «УК «Профи М» | 18 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 0 |
|  УО «ИП Головнин» | 16 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 0 |
| ООО «УК «Техкомфорт» | 119 |  Выполнен низкий процент работ по ОЗП | 11 |
| ООО «УК «Мастер Пермского края» | 26 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| **Индустриальный район г. Перми**  |
| ООО «Стандарт-ПМ» | 12 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО УК «Мастер-строй»  | 8 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| **Дзержинский район г. Перми** |
| ООО УК «МастерСтрой»  | 8 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО «Стандарт ПМ» | 33 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| **Ленинский район г. Перми** |
| ООО «Первая аварийная служба» | 11 | Выполнен низкий процент работ по ОЗП  | 0 |
| **Кировский район г. Перми** |
| ООО «УК «Мастер Строй» | 19  | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО «Домоуправление» | 79  | Дома с непоср. управлением, не готовят к ОЗП | 0 |
| ООО «Гарант» | 125  | Дома с непоср. управлением, не готовят к ОЗП | 0 |
| ООО «УК «Водолей» | 47  | Дома с непоср. управлением, не готовят к ОЗП | 0 |
| **Орджоникидзевский район г. Перми** |
| ООО "УК РЭП"  | 79 | Не установлены шайбы на объектах после ЦТП | 0 |
| ООО "УК "Гайва"  | 26 | Не установлены шайбы на объектах после ЦТП  | 0 |
| ООО УК "Уютный дом ДТА"  | 2 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| НУ ООО "УК "Кабельщик" | 60 | Не установлены шайбы на объектах после ЦТП  | 0 |
| НУ ООО "Ликас" | 13 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО "УК Технология Урала"  | 1 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО "УК "Инжиниринг"  | 1 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| НУ ООО "УК "Жилищный комплекс"  | 26 | Дома с непоср. управлением, не готовят к ОЗП | 0 |
| НУ ООО "УК "ЖКУ" | 4 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО УК "Нартекс" | 1 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |
| ООО "УК "ТехСтрой"  | 5 | Не приступали к подготовке к ОЗП | 0 |